＜Ｒ７年度＞

検査書類限定型工事要領

１．目的

「検査書類限定型工事」は、検査時（完成以外の検査を含む）に必要な書類を限定し、受発注者双方の検査事務の効率化を図るものである。

２．実施方法等

・対象工事は、土木工事（建築、営繕を除く）とする。

・但し、「低入札価格調査対象工事」及び「文書等により、改善指示等が発出された工事」については、これらに該当した時点で対象工事から除外する。

３．検査の方法

・検査監は、検査時に下記の10種類に限定して書類検査を行う。

・検査監は、監督員等に対する聞き取りなどにより、成績評定を行う。

【10種の検査書類】

| - 契約関係書類等※1 | ⑥ 品質管理図、表 |
| --- | --- |
| - 施工計画書 | ⑦ 使用材料及び品質証明関係資料 |
| - 施工体制台帳、体系図 | ⑧ 残土及び産廃の処分地、処分量※2 |
| ④ 段階確認書 | ⑨ 安全教育訓練実施資料 |
| ⑤ 出来形管理図、表 | ⑩ 工事写真 |

※1　契約関係書類等とは、契約書（金抜き設計書、図面、仕様書）、工事数量総括表及び変更契約関係書類（指示、協議・承諾、報告書）をいう。

※2 「処分地」は、運搬経路図や有料処分場の許可書の確認、「処分量」は、体積計算書、ダンプの運搬伝票又は有料処分場の伝票で確認する。

４．書類の作成・提出・確認

受注者は、「土木工事書類作成提出要領（静岡県）」等に基づいて書類を作成・提出し、発注者は、当該書類（検査対象の10種類を含む）を確認する。

５．適用

・令和７年４月１日以降に検査を行う工事

（注）1. 既に契約済みの工事（試行工事、低入札価格調査対象工事及び文書等により改善指示等が発出された工事を除く）にあっては、発注者は、指示書により「検査書類限定型工事　特記仕様書」を受注者に発出する。

2.今後契約する工事にあっては、発注者は、「検査書類限定型工事 特記仕様書」を設計図書に添付する。